## Slide 1: Formula One Race Data
Nils CHARRIER
Pierre-Maxime COSTA
Edouard DANSETTE
Jules ROUSSEAU
Maxime THOOR
Louis TINEL

## Slide 2: Organisation
CHEF DE PROJET, pilote le projet et assure la coordination de l’équipe
Maxime THOOR
DATA WAREHOUSE, lieu de stockage des données historiques
Jules ROUSSEAU
REPORTING ET ANALYSE DES DONNEES
Edouard DANSETTE
Pierre-Maxime COSTA
EXTRACTION DES DONNEES, s’occupe de récupérer toutes les données nécessaires et du nettoyage
Louis TINEL
DATAMART, organise les données qui se trouvent à l’intérieur du Data Warehouse pour les classer
Nils CHARRIER

## Slide 3: Planification
La semaine dernière :
SEMAINE 1 (du 07/09/2020 au 13/09/2020)
Définir l’objectif de l’entreprise, que propose t’elle ?
Prendre un temps pour s’approprier les données et les codes existants sur le sujet

## Slide 4: Travail réalisée lors de la semaine 1
Appropriation des données :
Extraction des premiers jeux de données pour l’analyse descriptive
Mise en ligne sur notre espace de travail (GitHub) afin que tout le monde ait l’accès
Début du travail sur l’analyse globale des données
Etude des notebooks concernant la Formule 1
Définir l’objectif :
Entreprise : étude des meilleures écuries et des pilotes pour déterminer la probabilité qu’il gagne selon les conditions de courses.
A qui est destiné le service : On revend les études et les analyses prédictives aux : bookmakers, écuries, particuliers (parieurs)

## Slide 5: Planification
SEMAINE 2 (du 14/09/2020 au 20/09/2020)
Faire l’introduction du rapport sur tout ce qui a été trouvé lors de la semaine 1
Préparer une analyse descriptive des données (courses, constructeurs, drivers)
Cette semaine :
SEMAINE 3 (du 21/09/2020 au 27/09/2020)
Continuer l'analyse prédictive puis préparer les données en fonction de nos besoins
Avec le travail de la semaine 2, voir ce qu'il est déjà possible de faire (graphiques simples sur différentes évolutions par exemple...)
Recherche de choix d'un modèle de Machine Learning
La semaine prochaine :